ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начальника

районної військової адміністрації

08 травня 2025 року № 57

ЗАХОДИ

з підготовки господарства Володимирського району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року

|  | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити заходи з підготовки котелень, паливних, інженерних комунікацій, об’єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі та громадського харчування до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року, у яких передбачити переведення котелень на альтернативні види палива, залучивши для цього наявні матеріально-технічні ресурси. | 20.05.2025 | територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |
| 2. | Повністю розрахуватись за використані в цьому році електричну та теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років, не допускати виникнення заборгованості | 01.10.2025 | територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 3. | Сприяти укладенню договорів між підприємствами теплоенергетики, газопостачальними та електропостачальними організаціями і бюджетними установами про споживання природного газу, теплової та електроенергії в межах коштів, передбачених у кошторисах | до 01.10.2025 | структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності, територіальні громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків і закладів бюджетної сфери | до 01.10.2025 | територіальні громади, керівники суб’єктів господарювання |
| 5. | Здійснити комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків, об’єктів соцкультпобуту та скласти паспорти готовності об’єктів відповідно до затвердженої форми. | до 20.09.2025 | територіальні громади |
| 6. | Підготувати об’єкти теплового господарства. | до 25.09.2025 | територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 7. | Для сталого газопостачання господарського комплексу району виконати необхідні профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи згідно з організаційно-технічними заходами підготовки Володимирського УГГ до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року. | до 20.09.2025 | Володимирська УГГ філії ПАТ «Волиньгаз». |
| 8. | У встановлені терміни виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об’єктах соціальної інфраструктури. | до 20.09.2025 | Територіальні громади,структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| 9. | Забезпечити необхідну кількість палива для закладів охорони здоров’я, освіти, культури, одиноких та престарілих громадян та сімей загиблих учасників бойових дій. | до 25.09.2025 | Територіальні громади,структурні підрозділи райдержадміністрації, установи та організації. |
| 10. | Для сталого енергопостачання господарського комплексу ройону: - виконати ремонтні і профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів робіт товариства. | до 15.09.2025 | Володимиська філія ПрАТ «Волиньобленерго». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства району: - провести плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати машини, механізми та спецавтотехніку, створити в дорожньо-експлуатаційних та комунальних підприємствах десятиденний запас пального та мастильних матеріалів; - прийняти в установленому порядку рішення про залучення машин, механізмів та спецтехніки підприємств усіх форм власності для боротьби із заметами на шляхах. | до 01.10.2025 | Територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 12. | Провести перевірку стану підвалів, горищ, підсобних приміщень у громадських спорудах і житлових будинках, здійснення заходів з їх утеплення | до 01.10.2025 | Територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 13. | Забезпечити до початку опалювального сезону виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів громадських та житлових будинків незалежно від форм власності, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | до 01.10.2025 | Виконавчі комітети територіальних громад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 14. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посилочні матеріали, укладання договорів із спеціалізованими підприємствами щодо розчищення вулиць і доріг | до 01.10.2025 | Виконавчі комітети територіальних громад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 15. | Забезпечити створення резервного фонду місцевих бюджетів на випадок надзвичайних ситуацій та стихійних лих | постійно | Райдержадміністрація, виконавчі комітети територіальних громад, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Провести навчання (інструктаж)обслуговуючого персоналу з метою запобігання надзвичайних ситуацій, враховуючи вимоги енергозбереження та енергоефективності | До початку опалювального періоду 2025/26 | Структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад; |
| 17 | Забезпечити об’єкти критичної житлово-комунальної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок виникнення перебоїв з постачанням електроенергії, та забезпечити їх паливом. | до 01.10.2025 | Структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад; керівники суб’єктів господарювання. |
| 18 | Продовжувати роботу з переведення закладів бюджетної сфери та котелень комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива | до 01.10.2025 | Структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 19 | Взяти на контроль питання забезпечення вразливих груп населення, сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни, учасників бойових дій твердим паливом | До початку опалювального періоду 2025/26 | Територіальні громади |
| 20 | Забезпечити створення резервного фонду бюджетів на випадок надзвичайних ситуацій та стихійних лих. | Постійно | виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 21 | Продовжувати роботу по встановленню сонячних електростанцій з акумулюючи ми установками на громадських та адміністративних будівлях, об’єктах життєзабезпечення (водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, закладах охорони здоров’я, соціальної сфери тощо | Постійно | Структурні підрозділи райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад; керівники суб’єктів господарювання. |

____________________________________